竞争性谈判文件

项目编号：RX20251015-LHKF
项目名称：瑞寻高速绿化砍伐工程 
建设单位（章）：江西省瑞寻高速公路有限责公司 

发放日期：  2025年 10 月  日

第一章  竞争性谈判公告

江西省瑞寻高速公路有限责任公司，对瑞寻高速绿化砍伐工程（项目名称）采用竞争性谈判方式发包，建设资金由业主自筹，出资比例为100%。现公告邀请合格的承包商参加报价和谈判。
1、项目编号： RX20251015-LHKF  

2、项目名称：瑞寻高速绿化砍伐工程 
3、竞争性谈判保证金及提交方式：伍万元整，现金转账或电汇（必须从投标人基本账户转出或汇出），保证金到账截止时间为递交响应性文件截止时间。   

4、响应性文件份数：正本壹份。

5、递交响应性文件截止时间： 2025 年11月 4 日 10 时 00 分。

递交地点：会昌县文武坝镇林苏村瑞寻高速综合办公楼二楼会议室 。

响应性文件接收人：江西省瑞寻高速公路有限责任公司（单位名称）

6、谈判时间： 2025 年 11 月 4 日 10 时 00 分。

谈判地点：会昌县文武坝镇林苏村瑞寻高速综合办公楼二楼会议室 。

届时请参加谈判的单位法定代表人或法人委托人参与谈判。
联系人：卢先生

联系电话：0797-5607302

联系传真：0797-5607302 

开 户 行：工行赣州分行营业部 

银行帐号：1510221909000030015

开户名称：江西省瑞寻高速公路有限责任公司 

第二章  竞争性谈判须知

一、总则

1、适用范围
本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判邀请中所述项目的报价和谈判。
2、 工程概况与内容
本项目位于江西省瑞金市、会昌县、寻乌县境内。近年来，由于大风和强降雨天气的频繁出现，已发生多次树木倒伏行车道和应急车道的事件，造成了较大的安全隐患。为彻底消除树木倒伏隐患，对全线路堑边坡（一级坡）和碎落台的湿地松实施砍伐，以彻底消除安全隐患。

2.1项目名称:瑞寻高速绿化砍伐工程。

2.2项目地点:瑞寻高速辖区内碎落台及路堑边坡（一级坡）。

2.3工程量:砍伐湿地松约5.68万棵，灌木约9.94万株（本数量为暂估量，实际工程量须投标人自行勘验，实际工程量与暂估量风险由投标人自行评估）。

2.4项目内容:
（1） 施工范围:瑞寻高速公路辖区（上行K1452+500-K1482+000、K1489+000-K1529+000、K1549+000-K1575+432，下行K1451+476-K1512+000、K1549+000-K1575+432），全长87.956km，所有施工段落路堑边坡（一级坡）和碎落台，包括树木砍伐、交通安全布控、装卸、运输、清洁。

（2） 承包方式:业主方不支付任何费用，由承包方向业主方支付管理费（即投标报价），承包方支付给业主管理费后，由承包方实施树木砍伐，以及砍伐的树木处置。合同到期后或由承包方的原因终止合同，管理费都不予退还。
（3）砍伐要求：树桩伐根高度不能超过与地面或坡面高度5cm以上，砍伐后的树木、树枝需要运至高速路外，不可堆至高速公路路面上及高速公路边坡和红线30米内。砍伐的树木、枝叶等由承包方自行负责装卸、运输、存放、处置。砍伐结束后，承包方应清理干净砍伐现场。

（4）工期：90日历天，自合同签订之日起计算，到期后合同自动终止。
（5）现场踏勘地点：瑞寻高速沿线，自行踏勘。
3、合格承包商
（1）企业应具备独立法人资格，持有有效的营业执照和建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；经营范围包含园林绿化工程；具备路基路面养护甲级资质；
 能满足竞谈文件规定的要求，具有相关绿化砍伐作业的业绩（需提供近三年（2022年1月以来）绿化砍伐施工的彩色合同扫描件证明）。

（2）人员要求：

项目经理1名，具备公路工程相关专业工程师及以上职称，持有公路工程专业二级及以上注册建造师，持有安全生产考核合格“B”类证书，无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）；

 安全员1名，具备持有安全生产考核合格“B”类证书，无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。
（3）信誉要求：

①未正受到责令停产、停业的行政处罚或未正处于财务被接管、冻结、破产状态的情况。

②与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加投标单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目报价，否则相关报价均无效。

③在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

④在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。

⑤不接受联合体报价，本项目严禁转包和分包。
二、谈判文件的组成

1、谈判文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2、承包商应认真审阅谈判文件所有的内容，如果承包商的响应性文件不能实质性地响应谈判文件要求，责任由承包商自负。

3、承包商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于收到谈判文件后_5_日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向发包人提出，发包人将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与竞争性谈判的承包商。

三、响应性文件的组成

响应性文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：
1、商务部分，主要包括谈判申请及声明（附件一）、营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、项目经理（建造师）资质证书（复印件）、安全员资质证书（复印件）、法人代表授权委托书（原件，格式见附件二）、其它资信证明等。
2、报价部分，包括总报价（附件三）。
3、技术部分，主要包括施工方案、工期计划安排和关键环节控制等内容。
四、报价要求

1、承包商直接报价。
2、最低限价：业主方支付零费用，承包方实施项目。报价是本次谈判文件所确定的承包方给业主的管理费内容的价格体现。
2、管理费由业主用于对承包单位进行的质量、安全、技术交底、文明施工管理等服务。
4、本工程施工范围内的所有施工内容、物料费、服装及劳动保护费、人工、机械台班、安全维护设施设备、装卸、运输、水电费、税金、委外安全评估、办理涉路施工许可、垃圾外运、卫生清理及现场实际可能发生的工程量、本工程与当地政府、民间组织和居民之间的费用以及其它与本工程有关的一切费用由乙方承担。

五、响应性文件递交

1、响应性文件应于竞争性谈判邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。
2、响应性文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

3、有下列情形之一时，承包商的响应性文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应性文件少于指定份数，或未密封的；

（3）响应性文件中的谈判申请及声明未加盖承包商公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的；

（4）未按谈判文件要求提供保证金的；

（5）承包商名称或项目负责人与通过资格审查的不一致的；

（6）改变谈判文件提供的工程范围及工程数量的；

（7）响应性文件中提出发包人不能接受的条件的。
六、谈判

1、在递交响应性文件时间截止后，由发包单位组成的谈判小组在规定的时间和地点与承包商进行谈判。
2、谈判小组由发包单位代表和有关专家3人以上组成。
3、谈判程序
（1）谈判小组当众拆封各承包商的响应性文件，并公布报价等主要内容；

（2）谈判小组审阅各承包商所递交的响应性文件；
（3）谈判小组所有成员集中与所有承包商分别进行谈判；
（4）谈判小组根据响应性文件请各承包商作最后报价；
（5）最终确定成交承包商。

4、评审标准

本次谈判采用：最高价成交法，即在符合资格条件、质量和服务相等前提下，二轮报价后，取所有报价中最高报价的供应商作为第一成交候选人。
七、合同授予
1、发包人向成交承包商发出承包通知书，该通知书将是合同的组成部分。
2、成交承包商应按承包通知书规定的时间、地点与发包人签订书面合同。
八、合同主要条款（详见附件四）

九、附件
附件一：谈判申请及声明

致：                         （发包单位）
根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份。
据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目负责人，保证于承诺的时间    日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包商，决不与发包人、其它承包商恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

授权代表姓名（签字）：         

承包商名称（章）：                 
日    期：       年    月    日


附件二：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (承包商名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加          (发包人)的                    工程的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

    委托期限：                   
代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

代理人（签字）：             性别：              年龄：

单位：                      部门：              职务：

承包商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

附件三：总报价
总报价
发包单位：江西省瑞寻高速公路有限责任公司 
工程名称：瑞寻高速绿化砍伐工程
总报价（小写）：_________________ 

      （大写）：_________________

承包商：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

编制时间：___________________________

附件四：合同条款

瑞寻高速绿化砍伐工程施工合同

甲方（发包方）：江西省瑞寻高速公路有限责任公司
乙方（承包方）： 

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，甲方工程交乙方全面完成，为明确双方在合同履行过程中的权利义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：瑞寻高速绿化砍伐工程。

1.2工程地点：G35济广高速瑞寻段，里程桩号（上行K1452+500-K1482+000、K1489+000-K1529+000、K1549+000-K1575+432，下行K1451+476-K1512+000、K1549+000-K1575+432），全长87.956km。

1.3工程范围包括但不限于：瑞寻高速绿化砍伐工程树木砍伐、布控、运输、清洁。

1.4 费用：甲方向乙方收取安全服务费       元；树木砍伐后的木材、枝叶归乙方所有及处置。

1.5承包方式：施工总承包。

1.5.1施工过程中使用的所有工器具和材料均由乙方提供，并达到国标，符合甲方现场实际和要求。

1.6工期：合同签订后，根据甲方安排实施，合计 90 日历天，自合同签订之日起计算，到期后合同自动终止。

二、工程质量

2.1本工程质量经双方研究要求达到按国家验收标准规定的合格工程。

2.2乙方必须严格按照国家颁发的相关工程规范、规程、规定及甲方技术要求进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

三、双方责任

3.1甲方权责

3.1.1 负责向乙方指定施工工作范围。

3.1.2 协助办理开工单，指定专人负责项目的沟通与协调工作，向施工单位进行安全、技术交底。
3.1.3 有权对施工过程中的施工质量进行验收，对工程进度、安全文明生产情况进行监督考核。

3.2乙方权责

3.2.1 合同签订前在10个工作日内乙方支付给甲方50000元质量安全保证金。
3.2.2 合同签订后3天内向甲方提供施工方案，包括施工进度计划，安全组织措施，施工组织措施和施工技术措施等，并按甲方审核通过的方案施工。

3.2.3 开工前，乙方必须根据工程内容和要求制订详细的施工方案，并经过甲方签字认可。技术措施或操作不当产生的问题由乙方负责，施工过程中对其他与工作内容无关设备等造成的损坏由乙方负责无偿维修并承担由此给甲方造成的损失。

3.2.4 合同生效后，乙方应立即开展本合同中规定的各项准备工作。若在合同的执行过程中发生了未预测到的情况，乙方应在得到甲方许可的情况下自行处理解决，工程总价不得调整。

3.2.5 乙方在工作过程中，应存放和处置好设备、材料和工具，要在施工区域（含放材料区域）拉设规范符合甲方要求的警示线。在整个工程施工中要时时文明施工，要保证周围卫生清洁无污染。在完成该部分工作后，乙方应从工作现场清除走所有废物、垃圾及不再需要的临时性设施，所有废物、建筑垃圾、生活垃圾等的处理费由乙方支付。

3.2.6 乙方施工过程中必须严格遵守甲方对施工队伍的有关规定，乙方保证履行合同过程中，不得影响甲方良好的外部形象，不得影响甲方人员的正常工作。

3.2.7 甲方有权对乙方履行本合同的行为进行监督并提出整改意见，乙方应按甲方要求及时进行整改。如乙方在接到甲方整改通知后3日内仍不进行整改，甲方有权对乙方进行处罚；超出5日仍未进行整改，甲方有权单方面解除合同，并且不承担任何责任。

3.2.8 施工所需的材料、工器具及安全防护用品等全部由乙方负责提供，施工中使用的涉及定期试验的特种设备、工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，具有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告并附有清单。
3.2.9如工程质量达不到协议约定的标准，一经发现甲方有权要求乙方返工。乙方应在甲方提出的期限内返工完成，直到符合约定的质量条件，赶工费由乙方承担。

3.2.10 在施工现场应保证施工现场干净有序，设备、材料摆放整齐、不阻碍交通。由于设备、材料摆放或施工杂物清理等不符合施工现场要求而引起的一切安全责任和相关费用由乙方承担。

3.2.11 施工中内若发生损坏路产的问题，乙方须按路产规定进行赔偿，若不赔偿甲方有权从质量安全保证金中扣减赔偿金，扣除后不足的质量安全保证金由乙方在3工作日补齐。

3.2.12 施工人员必须统一着装，统一佩戴安全帽。

3.2.13 施工产生的垃圾、废油应按国家有关环保要求和规定由乙方妥善处置，必须达到国家和地方环保部门有关环保要求标准，如因处置不当造成的环保事件由乙方承担全部责任（包括因此连带对甲方的处罚损失）。

3.2.14 砍伐要求：全线碎落台、路堑边坡（一级坡）处乔木湿地松全部砍伐，砍伐下来的树木、枝叶等由乙方自行负责装卸、运输、存放及处置。在进行砍伐过程中，乙方应保证伐根高度不能超过与地面或坡面5cm以上。
3.2.15 乙方要持证合法砍伐，若违规砍伐，其后果由乙方承担。

3.2.16 乙方须提供销售协议给甲方备案。
四、工程价款及结算

4.1工程付款方式：乙方以甲方所指定砍伐的绿化树木充当乙方的砍伐费用，树木砍伐后木材、枝叶归乙方所有，甲方不再支付其他费用。包含本合同工程施工范围内的所有施工内容、乙方供材、服装及劳动保护费、人工、机械台班、安全措施、水电费、税金、办理砍伐证费用、垃圾外运、卫生清理及现场实际可能发生的工程量、本工程与当地政府、民间组织和居民之间的费用以及其它与本工程有关的一切费用，都由乙方承担。

4.2 若因乙方原因造成的合同终止或合同到期，安全服务费甲方都不予退还乙方。
4.3乙方在工程竣工验收合格后应在10个工作日内向甲方提交竣工结算申请，办理质量安全保证金退还手续。
五、安全条款

5.1 乙方人员进入甲方现场前应经三级安全培训，经考试合格后方可进入现场工作。

5.2 履行本合同过程中，乙方保证派遣具有合法施工资格的工作人员，严格按安全标准进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并对所派遣或雇佣的所有工作人员进行严格、系统、全面的安全培训，乙方保证在施工过程中对所有工作人员及甲方运行设备等安全负全面责任，履行本合同乙方发生的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方履行本合同给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。乙方在施工前与甲方签订安全协议，《安全协议》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

5.3工程施工中，如果乙方出现不安全事件发生违约行为，相关违约金从质量安全保证金中扣除。

5.4 着装要求：乙方人员需统一着装，佩戴合格的劳保用品（安全帽、安全带、口罩等），安全帽需统一样式、颜色，并印有公司名称。

5.5乙方施工人员必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反安全纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。

5.6 乙方应指派专人负责现场安全施工及文明管理，不间断进行安全监督和质量监督，施工期间出现的任何安全和质量责任事故均由乙方承担。

5.7 乙方参加施工人员要有县级及以上医院出具的施工员人职业健康体检证明，无不适合本次施工的职业禁忌症经体检，并身体健康，年龄在60周岁以内；
5.8 乙方施工人员在甲方现场应服从甲方管理人员的管理，电工、司机、等特殊工需持有劳动部门核发的上岗证，并持证上岗。

5.9 乙方工作人员不得在甲方其他场所（指与乙方工作无关的甲方任何其他场所）游走和逗留，不得对与乙方工作无关的甲方所属任何设备设施进行触碰和操作，如因乙方工作人员误触误碰甲方设备而造成设备故障或事故，由乙方承担全部责任并赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.10 乙方在施工过程中必须遵守甲方相关管理规定，在施工前必须全面了解甲方《现场安全文明生产标准化规范》、《公路养护安全作业规程》（以下简称规范）的内容，并严格执行。

5.11 乙方在施工前必须按《规范》要求进行施工现场布置，现场布置所需的材料、设施、工具等由乙方自行提供。

5.12 乙方自行负责施工区域的安全文明生产，对乙方不遵守《规范》与相关要求之处，甲方有权提出考核，乙方在施工过程中必须接受甲方对安全文明生产的监督与考核。

5.13 在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5.14 所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

5.15 乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

5.16 乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

六、工程项目的转包与分包

    乙方不得以任何理由、方式将本合同范围内的任何工作转包或分包给其他任何分包商或任何人。若部分工作项目专业性特别强乙方确定不能独立完成时，应由乙方书面申请，甲方审查并书面批准后，乙方方可对批准的部分工作项目转包。

七、工程验收

7.1竣工工程验收，由甲方进行组织，以国家、省及有关部门颁布的相关工程的施工及验收规范规定、本工程技术要求及甲方在施工中提出的有关要求为依据。

7.2因施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方承担责任并负责赔偿甲方损失。
八、违约责任

8.1工程未经验收，甲方擅自使用由此而发生的质量问题由甲方承担责任。

8.2工程质量不符合合同约定的，由乙方负责无偿返工，由于乙方施工质量给甲方造成损失的，甲方损失全部由乙方负责赔偿。乙方如不能履行合同，罚没乙方缴纳的质量安全保证金且合同立即终止，不退还安全服务费。

8.3工程不能按合同规定的工期交付的，合同到期后自然终止，合同时间不再延续，造成的损失由乙方自行承担，甲方不予退还安全服务费。

8.4若乙方未经甲方同意擅自转包、分包本合同项目工程或部分工作项目，乙方应承担违约责任，由此给甲方造成影响或损失的，甲方有权索赔，甲方全部损失由乙方负责赔偿并终止合同。

8.5乙方在工程竣工验收合格后，若20个工作日内不能向甲方提供竣工资料，乙方向甲方支付违约金500元/日。

九、不可抗力

在合同执行过程中，如有不可抗力事件发生，使工作无法进行，乙方可向甲方书面申请工期顺延，其工期顺延的时段为不可抗力事件发生及持续的时段，且在不可抗力事件停止后的2日内乙方必须开始清理和恢复工作。

十、纠纷解决办法

执行本合同发生争议由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意在工程项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十一、附则

11.1本合同一式六份，甲方四份，乙方执二份，本合同自双方代表签字，加盖合同专用章后生效，具有同等法律效力。

11.2技术协议及相关报价文件是本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

11.3合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
地址：江西省赣州市会昌县文武                 地址：
坝镇林苏村 



           
开户行：工行赣州分行营业部                 开户行：

账号：1510221909000030015                    账号：
税号：913607336960733976                     税号： 

联系人：                                   联系人：

联系电话：                               联系电话：
法定代表人或授权委托人签字：                 法定代表人或授权委托人签字：
日期：                                       日期：
PAGE  
2

